| Riesgos existentes en los proyectos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Descripción | Consecuencias | Solución | Impacto |
| Capacitación de Realidad Virtual - Inyectora - Formación - Placas | Los tres proyectos están de manera local en la computadora. | Pérdida de los proyectos en caso de que la computadora sufra algún daño. |  |  |
| Encriptación de información | Actualmente los sistemas no cuentan con encriptación. | Los sistemas son inseguros ante un intento de robo de información. |  |  |
| Contraseñas | Actualmente las contraseñas no tienen que cumplir con cierto nivel de complejidad para la seguridad. | Fácil acceso a las cuentas de los usuarios. |  |  |
| Inactividad en sesiones de OTS | Los usuarios mantienen abiertas las sesiones por largos periodos de tiempo sin estarla utilizando | Carga incorrecta de información. |  |  |

Se borra la bd -> no existe un lugar donde esté almacenado la estructra de la bd. Se necesita un respldo.

Respaldos de información para funcionamiento de la app

Caída de scripts, links, librerías e implementaciones

Impleentar algua manera dedetectar si está caido